Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
   30 декабря 2014 года                       № 183                                  с. Алексеевка
О внесении изменений

в распоряжение Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 31.12.2013 № 178 
             В  целях реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 121,                                                                                                                       
   1. Приложение к распоряжению Администрации Алексеевского сельского поселения от 31.12.2013  № 178 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению:

           2. Настоящие распоряжение вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения.
           3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
 Глава
Алексеевского сельского поселения                                     Т.М. Шахназарян
Приложение 

к распоряжению Администрации 
Алексеевского сельского поселения
от 30.12.2014 г.  № 183
План
реализации муниципальной программы  Алексеевского  сельского поселения
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения»                    на 2014 год
	№ п/п

	Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной
целевой программы,
контрольного события
программы

	Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОМС/ФИО)

	Ожидаемый
результат
(краткое
описание)
результат


	Срок реализации (дата)

	Объем расходов <*> (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	местный
бюджет

	федераль
ный бюджет
	областной бюджет
	внебюдже
тные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1                       «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении»
	
	
	X
	577,6
	577,6 
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Основное мероприятие  1.1.
 Капитальный ремонт и содержание  объектов водоснабжения
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.

	снижение уровня физического износа оборудования до 40%,сетей водопровода до 52%.


	2014 год
	495,0
	495,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Основное мероприятие  1.2.
Содержание  и обслуживание коммунальной техники
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг
	2014 год
	23,7
	23,7
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Основное мероприятие  1.4.
Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг
	2014 год
	58,9
	58,9
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Контрольное событие программы
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Подпрограмма 2                                  
«Благоустройство территории  Алексеевского сельского поселения» 


	
	
	X
	1 206,8
	1 168,7
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1
	Основное мероприятие  2.1.
Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения
	2014 год
	763,7
	748,5
	0
	0
	0

	2.2
	Основное мероприятие  2.2.
 Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	снижение потерь коммунальных ресурсов
	2014 год
	178,3
	178,3
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Основное мероприятие  2.3.
Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ

	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	повышение удовлетворенности населения Алексеевского  сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания
	2014 год
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4
	Основное мероприятие  2.4.
Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения

	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения
	2014 год
	214,8
	214,8
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5
	Контрольное событие программы
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Итого по муниципальной программе
	
	
	X
	1 784,4
	1 784,4
	0,0
	0,0
	0,0


-------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.
1

