Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 марта 2018 года                                № 18                                    с. Алексеевка

Об утверждении годового отчета

за 2017 год о реализации муниципальной

программы «Энергоэффективность и                                                                                               развитие энергетики»

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 05.09.2013 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2013  № 99 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Утвердить годовой отчет за 2017 год о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 124, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                           Т.М. Шахназарян

Приложение к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 07.03.2018 № 18

Годовой отчет

за 2017 год о реализации муниципальной программы

Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная  программа  «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 124 «Об   утверждении   муниципальной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики». В течение 2017 года изменения в муниципальную программу не вносились.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Алексеевского сельского поселения;

- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

- эффективное использование энергоресурсов.

Задачи программы:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевское сельского поселения».

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 предусмотрено 1 основное  мероприятие:

1.2. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) – предусмотрено финансирование в объеме 20,0 тыс. рублей.

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации на 2017 год, утвержденным  распоряжение Администрации Алексеевского сельского поселения от 29.12.2016 № 229, в который в течение года изменения не вносились.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году первоначально планировались расходы в сумме 20,0 тыс. рублей. Фактически исполнено 20,0 тыс. рублей (100,0%).

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевское сельского поселения»  (далее – подпрограмма 1) запланированные  расходы на 2017 год  в объеме  20,0 тыс. рублей  фактически исполнены в полном объеме, т.е. 20,0 тыс. рублей (100%)..

Расходы бюджета за  2017 год  в объеме 20,0 тыс. рублей осуществлены за счет местного бюджета;

расходы за счет средств федерального и  областного бюджетов не планировались  приложение 4 (таблица 14).

Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году:

В результате реализации Основного мероприятия 1.2. подпрограммы заменено  40 энергосберегающих ламп мощностью 60 Вт  светильников уличного освещения на светодиодные мощностью 30 Вт., что привело к экономии электроэнергии в натуральном выражении и экономии средств бюджета сельского поселения. А кроме того в результате такой экономии увеличено количество светильников уличного освещения на 10 единиц.

В ходе анализа и мониторинга исполнения мероприятий муниципальной программы установлено, что основное мероприятие исполнено полностью и в установленные сроки.

В рамках  реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2018 все запланированные средства местного бюджета использованы в полном объеме.

Годовой отчет  подготовлен  согласно пункту 4 раздела 5 приложения к распоряжению  Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2013 № 99 «Об утверждении  методических   рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения».

В связи с тем, что в программе меры правового регулирования мероприятий не предусмотрены,   таблица № 13 отсутствует.

В ходе реализации основных мероприятий программы при условии их исполнения в полном объеме в отчетном году экономии средств не было, поэтому  данные для заполнения таблицы № 15 отсутствуют.

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году не производилось, данные для таблицы № 16 отсутствуют.

Предпринимательская и иная приносящей доход деятельность, в рамках данной программы не предусмотрена, информация для заполнения таблицы № 17 отсутствует.

Муниципальное  задание в рамках реализации данной муниципальной программы в отчетном году не устанавливалось, информация для заполнения таблицы № 18 отсутствует.
            Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 2 (таблица № 11).

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий приведены в приложении 4 (таблица № 14).

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы приведена в приложении 1 к годовому отчету.

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что в отчетном периоде реализацию мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» следует признать эффективной.

В соответствии с изменениями, внесенными в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от  05.09.2013 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения», постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 02.10.2017 № 110, Отчет об исполнении плана реализации за год рассматривается Администрацией Алексеевского сельского поселения в составе проекта постановления Администрации Алексеевского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.

Отчет об исполнении плана реализации за год муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» приложение  №5 к настоящему постановлению

Ведущий специалист                                                                      И.А. Карпушин

### Приложение 1 к годовому отчету

### за 2017 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Оценка эффективности муниципальной программы

Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы проводиться в соответствии с разделом V « Методика оценки эффективности муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»».

«Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий муниципальной  программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 –
при планируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 – при планируемом снижении ЦИПi.

КЦИi = 7,7 / 7,7= 1

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия муниципальной  программы запланированному уровню затрат» базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия, указанные в приложении № 3 к муниципальной  программе, и рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi / БЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

КБЗi = 20,0 / 20,0=1

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2017 реализована эффективно.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Алексеевского сельского поселения, способствуют рациональному и экономному потреблению электроэнергии, а также обеспечивает комфортное и безопасное проживание населения сельского поселения.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы«Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2018 году.

### Приложение № 2 к годовому отчету

### за 2017 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

### Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт. ч. | 7,5 | 7,7 | 7,7 | - |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевское сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объемов электрической энергии (далее –ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории муниципального образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

### Приложение № 3 к годовому отчету

### за 2017 год о реализации муниципальной                                                                                  программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

### Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевское сельского поселения» муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. |  |  |  |  | формирование энергетических паспортов и мероприятий | энергетическое обследование в 2017 году не производилось из-за отсутствия производственной необходимости | - |
| 1.2 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | уменьшение потребления электроэнергии | заменено 40 энергосберегающих ламп мощностью 60Вт. светильников уличного освещения на светодиодные мощностью 30Вт. в количестве 50 шт.. |  |

### Приложение № 4 к годовому отчету

### за 2017 год о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

### Таблица 14

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, федерального, областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевского сельского поселения» | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

### Приложение № 5 к годовому отчету

### за 2017 год о реализации муниципальной программы                                                                            «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за  2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.2. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | уменьшение потребления электроэнергии | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 20,0 | 20,0 | 1 договор – 20,0 |
|  | Контрольное событие программы | Карпушин И.А. | Заменено 40 энергосберегающих ламп по 60 ВТ на светодиодные по 30 Вт | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х |