Российская Федерация
Ростовская область
Матвеево - Курганский район
муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

   08 ноября 2019 года                              № 181                                   с. Алексеевка

Об исполнении плана реализации муниципальной
программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»
за 9 месяцев 2019 года


В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018  № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.10.2018 № 154 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

        1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

        2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

        3. Контроль за  исполнением  распоряжения оставляю за собой


 Глава Администрации
Алексеевского сельского поселения                                           Е.В. Немашкалова
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Приложение
 к распоряжению Администрации
 Алексеевского сельского поселения
                                                                                                                                                                                                            от 08.11.2019  № 181
Отчет 
об исполнении плана  реализации муниципальной программы
 «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев  2019 года 

	№ п/п
	Наименование 
основного мероприятия,
 контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель,     соисполнитель, участник    (должность/ФИО)
	Результат 
реализации                   (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.
(тыс. рублей)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевского сельского поселения»
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	Х
	Х
	Х
	224,5
	224,5
	209,3
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1.2. 
Приобретение  и установка энергосберегающего оборудования и материалов
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	В целях повышения энергетической эффективности объектов и учреждений  сельского поселения:
163 лампы уличного освещения заменены на энергосберегающие – светодиодные и установлено 50 фотоэлементов

	01.01.2019
	31.12.2019
	224,5
	224,5
	209,3
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.3.
Проведение обязательного энергетического обследования
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	формирование энергетических паспортов и мероприятий
	01.01.2019
	30.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы
	Карпушин И.А.
	
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы
 Алексеевского сельского поселения                                                   «Энергоэффективность и развитие энергетики»                                                                 по итогам 9-ти месяцев 2019 года

Муниципальная программа  Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 162.
В 2019 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 224,5 тыс. рублей, бюджетной росписью – 224,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.11.2019 года  фактическое освоение средств составило 209,3 тыс. рублей при плане 224,5 тыс. рублей,  что составляет 93,2 процента. 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Алексеевского сельского поселения»  (далее – подпрограмма 1).
В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 16.11.2018 № 178 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019 год (далее - план реализации).
В  2019 году подпрограммой 1 предусмотрены средства бюджета сельского поселения  в объеме 224,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.11.2019 года  фактическое освоение средств составило 209,3 тыс. рублей при плане 224,5 тыс. рублей,  что составляет 93,2 процента. В ходе реализации Мероприятия 1.2.  «Приобретение  и установка энергосберегающего оборудования и материалов» заключено 4 договора на сумму 209 358,00 рублей на приобретение и установку 163 светодиодных лампы и 50-ти  фотоэлементов и замена других элементов. 
               В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 3-х основных мероприятий. Мероприятие 1.1. «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене» планируется к реализации с 2024 года.  Мероприятие 1.2.  «Приобретение  и установка энергосберегающего оборудования и материалов» и Мероприятие 1.3. «Проведение обязательного энергетического обследования» реализация данного мероприятия в 2019 году осуществляться не будет.                                                                                                      
                 В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019 год по итогам 9-ти месяцев 2019 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.
