Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 ноября 2020 года                        № 147                                   с. Алексеевка

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения»

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018  № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.10.2018 № 154 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                           Е.В. Немашкалова

Приложение

к распоряжению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 05.11.2020  № 147

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения»                                                                  за 9 месяцев  2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы. (тыс. рублей) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (скверов) Алексеевского сельского поселения» | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | Х | Х | Х | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Расходы по передаче полномочий по вопросам благоустройства Алексеевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения парков, (скверов) Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения Карпушин И.А. | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Алексеевского сельского поселения | 01.01.2020 | 30.12.2020 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения»   по итогам 9-ти месяцев 2020 года

Муниципальная программа  Алексеевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 19.12.2017 № 157.

В 2020 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета сельского поселения в объеме 2,0 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей при плане 2,0 тыс. рублей,  что составляет 100,0 процентов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство  общественных территорий, мест массового отдыха населения (скверов) Алексеевского сельского поселения»  (далее – подпрограмма 1).

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.12.2019 № 223 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения» на 2020 год (далее - план реализации).

В  2020 году подпрограммой 1 предусмотрены средства бюджета сельского поселения  в объеме 2,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года  фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей при плане 2,0 тыс. рублей,  что составляет 100,0 процентов.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1-го основного мероприятий  срок реализации, которых заканчивается в конце текущего года.

ОМ 1.1. «Расходы по передаче полномочий по вопросам благоустройства Алексеевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения парков, (скверов) Алексеевского сельского поселения» выполняется в установленные сроки, межбюджетные траннсферты перечислены в бюджет Матвеево-Курганского района в соответствии с соглашением от 12.01.2018 года.