Российская Федерация
Ростовская область
Матвеево - Курганский район
муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

   05 ноября 2020 года                           № 149                                   с. Алексеевка

Об исполнении плана реализации муниципальной
программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными                      услугами населения Алексеевского сельского поселения»
за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018  № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.10.2018 № 154 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

        1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

        2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения.

        3. Контроль за  исполнением  распоряжения оставляю за собой


 Глава Администрации
Алексеевского сельского поселения                                          Е.В. Немашкалова
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Приложение
 к распоряжению Администрации
 Алексеевского сельского поселения
                                                                                                                                                                                                            от 05.11.2020  № 149

Отчет 
об исполнении плана  реализации муниципальной программы
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» и                      за 9 месяцев  2020 года 

	№ п/п
	Наименование 
основного мероприятия,
 контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель,     соисполнитель, участник    (должность/ФИО)
	Результат 
реализации                   (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы.
(тыс. рублей)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1           «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении»
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	Х
	Х
	Х
	150,9
	150,9
	37,0
	

	1.1.
	ОМ.1.1.
Содержание  и обслуживание коммунальной техники
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	Повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.
	ОМ.1.2.
Мероприятия по обеспечению содержания имущества
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	Повышение качества и надежности предоставления  коммунальных услуг
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,9
	0,9
	0,0
	

	1.3.
	ОМ.1.3.                         Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности сельского поселения
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	Качественная и бесперебойная поставка коммунальных услуг населению сельского поселения
	01.01.2020
	31.12.2020
	150,0
	150,0
	37,0
	

	1.4.
	ОМ.1.4.
Разработка    
проектно-сметной документации на строительство,     
реконструкцию 
и капитальный 
ремонт муниципальных объектов коммунальной инфра  структуры     
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	Повышение качества и надежности предоставления  коммунальных услуг населению

	01.01.2020
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения»
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	Х
	Х
	Х
	2 030,2
	2 030,2
	1 530,4
	

	2.1.
	ОМ. 2.1. 
Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов сельского поселения
	01.01.2020
	31.12.2020
	1 244,3
	1 244,3
	848,9
	

	2.2.
	ОМ. 2.2.
Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения

	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	В целях снижения потерь коммунальных ресурсов:
 заменено 175 ламп в светильниках уличного освещения, установлено 79 фотоэлементов, заменено на новые 24 светильника 
	01.01.2020
	31.12.2020
	262,1
	262,1
	239,2
	

	2.3.
	ОМ. 2.3.                                     Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ

	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	повышение удовлетворенности населения Алексеевского  сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания
	01.01.2020
	31.12.2020
	266,6
	266,6
	232,9
	

	2.4.
	ОМ  2.4.
Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения

	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения
	01.01.2020
	31.12.2020
	245,6
	245,6
	201,3
	

	2.5.
	ОМ 2.5.                           Мероприятия по обеспечению содержания имущества            
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах на территории сельского поселения
	01.01.2020
	31.12.2020
	3,7
	3,7
	0,3
	

	2.6.
	ОМ. 2.6.   
 Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов благоустройств                 
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.7.
	ОМ. 2.7.   
Реализация направления расходов  в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения»

	Администрация Алексеевского сельского поселения
	повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах на территории сельского поселения
	01.01.2020
	31.12.2020
	7,9
	7,9
	7,8
	

	2.8.
	ОМ. 2.8.
Мероприятия, направленные на вовлечение жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию территории поселения (конкурсы «Лучший дом, двор», «Дом образцового содержания»)
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы
	Администрация Алексеевского сельского поселения
	
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	

	3.
	Подпрограмма 3                  «Развитие жилищного хозяйства в Алексеевском сельском поселении»
	
	
	
	
	3,3
	3,3
	1,6
	

	3.1.
	ОМ. 3.1 
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	улучшение технического состояния многоквартирных домов
	01.01.2020
	31.12.2020
	3,3
	3,3
	1,6
	

	3.2.
	ОМ. 3.1 
Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами
	Администрация Алексеевского сельского поселения
Карпушин И.А.
	В целях повышения уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере управления многоквартирными домами:                   Проведены информационные сходы граждан проживающих в многоквартирных домах в п. Надежда  ул. Первомайская и в п. Крынка ул. Заводская по вопросам управления  МКД, жителям розданы нормативные правовые документы федерального и областного уровней регламентирующие вышеуказанные вопросы.

	01.01.2020
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Итого по муниципальной   
программе
	Администрация Алексеевского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	2 184,4
	2 184,4
	1 569,0
	



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» по итогам 9-ти месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 12.11.2018 № 163.
На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено: муниципальной программой – 2 184,4 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2 184,4 тыс. рублей.               
По состоянию на 01.10.2020 года фактическое освоение средств составило      1569,0 тыс. рублей при плане 2 184,4 тыс. рублей,  что составляет 71,8 процента.                                  
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Алексеевского сельского поселения.
Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы из них:
Подпрограмма 1 – «Развитие коммунального хозяйства в Алексеевском сельском поселении" муниципальной программы» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);
Подпрограмма 3 – «Развитие жилищного хозяйства в Алексеевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 3).
В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения» распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.12.2019 № 219 утвержден план реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» на 2020 год (далее - план реализации).
На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено муниципальной программой – 150,9 тыс. рублей, бюджетной росписью – 150,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года фактическое освоение средств составило 37,0 тыс. рублей при плане 150,9 тыс. рублей,  что составляет 24,5 процентов. В ходе реализации Мероприятия 1.3. «Содержание и обслуживание газопроводов находящихся в муниципальной собственности сельского поселения» заключено 2 договора на сумму 37,0 рублей на технический уход и техническое обслуживание газопроводов.                                                                         
На реализацию подпрограммы 2 на 2020 год предусмотрено муниципальной программой –2 030,2 тыс. рублей, бюджетной росписью – 2 030,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года фактическое освоение средств составило 1 530,4 тыс. рублей при плане 2 030,2 тыс. рублей,  что составляет 75,4 процента.  В ходе реализации Мероприятия  2.1. «Содержание, фонарей уличного освещения территории сельского поселения» заключено 3 договора на сумму 1 246,7 тыс. рублей на  оплату потребленной электроэнергии светильниками уличного освещения. В ходе реализации Мероприятия 2.2. «Ремонт, замена фонарей уличного освещения территории сельского поселения» заключено 3 договора  на сумму 239,2 тыс. рублей направленных на ремонт и замену светильников уличного освещения.
 В ходе реализации Мероприятия  2.3. «Текущий ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников воинов погибших в ВОВ» заключено 3 договора на сумму 122,8 тыс. рублей из них 1 договор на оказание услуг по вывозу с ТКО – 12,1 тыс. рублей и 1 договор на ремонт памятников погибшим воинам ВОВ на сумму 88,7 тыс. рублей, на изготовление и установку гранитных плит с именами погибших воинов ВОВ на сумму 22,0 тыс. рублей. Заключено 2 договора гражданско-правового характера на покос сорной растительности на сумму – 13,4 тыс. рублей.
В ходе реализации Мероприятия  2.4. «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения» заключено11 договоров на сумму 201,3 тыс. рублей в том числе: 1 договор за услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных – 36,5 тыс. рублей, 1 договор на приобретение стройматериалов – 4,9 тыс. рублей, 1 договор на приобретение лески и дисков для триммера – 5,0 тыс. рублей, 1 договор на проведение противовирусной дезинфекции – 3,0 тыс. рублей, 1 договор за комплексные услуги по обращению с ртутьсодержащими отходами – 31,0 тыс. рублей договор на санитарную обрезку деревьев – 99,6 тыс. рублей и договора гражданско-правового характера на работы по благоустройству территории поселения – 9,6 тыс. рублей. 
В ходе реализации Мероприятия  2.5. «Мероприятия по обеспечению содержания имущества»  оплачен налог на имущество организаций за объекты благоустройства  в размере 0,3 тыс. рублей.        
В ходе реализации Мероприятия   2.7.  «Реализация направления расходов  в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения»  заключен  и оплачен 1 договор на осуществление строительного контроля за капитальным ремонтом  мемориала, погибшим воинам ВОВ в п. Крынка в объеме 7,8 тыс. рублей.  
            На реализацию подпрограммы 3 на 2020 год предусмотрено муниципальной программой – 3,3 тыс. рублей, бюджетной росписью – 3,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года фактическое освоение средств составило 1,6 тыс. рублей при плане 3,3 тыс. рублей,  что составляет 48,5 процента -  направление расходов - расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения - за квартиру, находящуюся в муниципальной собственности сельского поселения в п. Надежда в многоквартирном доме.
            В ходе анализа выполнения плана реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» на 2020 год по итогам 9-ти месяцев 2020 года фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения не установлено.

    
            
