Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево - Курганский район

муниципальное образование                                                                             «Алексеевское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
   28 декабря 2021 года                        № 134                                   с. Алексеевка
Об утверждении Плана реализации муниципальной                                       программы Алексеевского сельского поселения

«Формирование современной городской

среды на территории Алексеевского

сельского поселения» на 2022 год.

             В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.06.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения», распоряжения Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.10.2018 № 154 «Об утверждении методических рекомендаций  по разработке и реализации муниципальных программ Алексеевского сельского поселения:

            1. Утвердить План реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения  «Формирование современной городской 

среды на территории Алексеевского сельского поселения» на 2022 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

            2. Настоящие распоряжение вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах Алексеевского сельского поселения.
           3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации
Алексеевского сельского поселения                                     Немашкалова Е.В.

Приложение 

к распоряжению Администрации 
Алексеевского сельского поселения
от 28.12.2021 № 134
План
реализации муниципальной программы  Алексеевского  сельского поселения
«Формирование современной городской среды на территории Алексеевского сельского поселения»  на 2022 год
	№ п/п
	Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОМС/ФИО)

	Ожидаемый
результат
(краткое
описание)
результат


	Срок реализации (дата)

	Объем расходов <*> (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	местный
бюджет

	федераль
ный бюджет
	областной бюджет
	внебюдже
тные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1                       «Благоустройство  общественных территорий, мест массового отдыха населения (скверов) Алексеевского сельского
	
	
	X
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. 
Расходы по передаче полномочий по вопросам благоустройства Алексеевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (скверов) Алексеевского сельского поселения                
	Администрация Алексеевского сельского поселения 

	 Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории  Алексеевского сельского поселения
	2022 год
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Контрольное событие программы
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	Итого по муниципальной программе
	
	
	X
	2,0
	2,0
	0,0
	0,0
	0,0


2

